## Slide 1
Kick-Off Program Percepatan
Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016
Direktur Permukiman dan Perumahan
Kementerian PPN/Bappenas

## Slide 2
Status PPSP 2015
Progres dan Kualitas Dokumen Perencanaan
Chart: 
| Progres | Kualitas | Progres | Kualitas | BPS | SSK
0% | 2 | 4 | 5 | 16
>50% | 4 | 4 | 6 | 2
79%-50% | 1 | 7 | 2 | 0
100%-80% | 14 | 6 | 8 | 3
Chart: 
| Progres | Kualitas | Progres | Kualitas | MPS | PEMUTAKHIRAN
0% | 4 | 19 | 3 | 18
>50% | 9 | 8 | 3 | 13
79%-50% | 32 | 16 | 9 | 16
100%-80% | 53 | 55 | 85 | 53
Masih terdapat kab/kota yang belum menyelesaikan dokumen
Masih terdapat kab/kota yang kualitas dokumen perencanaannya masih rendah
Peran provinsi masih kurang untuk memantau progress dan kualitas
21 Kab/Kota menyusun BPS dan SSK di tahun 2015
98 Kab/Kota menyusun MPS dan 100 Kab/Kota melakukan pemutakhirkan di tahun 2015
Faktanya

## Slide 3
Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Kewilayahan
Indikasi Capaian Sanitasi Terhadap Target RPJMN
Chart: 
| 2019 | 2015
Layak | 0.85 | 0.6188
Dasar | 0.15 | 0.0699
Tidak Ada Akses | 0 | 0.3113
Sumber: BPS 2015 (TW I) dan hasil perhitungan.
Chart: 
| 2019 | 2013
Diangkut Petugas | 0.8 | 0.24919
Dibuat kompos/ 3R | 0.009
Ditimbun dalam tanah | 0.2 | 0.039
Dibakar, Dibuang ke kali/parit/laut dan Dibuang sembarangan | 0.70226
Sumber: Riskesdas 2013 dan hasil perhitungan.
Air Limbah
Persampahan

## Slide 4
Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Kewilayahan
Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Kewilayahan
Capaian Sanitasi 2015 dan Target RPJMN 2019 Per Provinsi

## Slide 5
Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Kewilayahan
Investasi Pembangunan Sanitasi
APBD Kabupaten/Kota
2015
Data 17 Kab/Kota dari 6 provinsi
2013
Data 59 Kab/Kota dari 15 provinsi
Realisasi
33,7%
Alokasi DPA
91,6%
Indikasi Investasi MPS
Realisasi
50,1%
Alokasi DPA
92,4%
Indikasi Investasi MPS
Realisasi
58,6%
Alokasi DPA 102%
Indikasi Investasi MPS
Sumber: Nawasis 2015
2014
Data 39 Kab/Kota dari 15 provinsi

## Slide 6
Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Kewilayahan
Investasi Pembangunan Sanitasi
2015
Data 17 Kab/Kota dari 6 provinsi
2013
Data 59 Kab/Kota dari 15 provinsi
2014
Data 39 Kab/Kota dari 15 provinsi
Realisasi
63,9%
Alokasi DPA
46,5%
Indikasi Investasi MPS
Realisasi
43,7%
Alokasi DPA
65,4%
Indikasi Investasi MPS
Realisasi
0%
Alokasi DPA
98,8%
Indikasi Investasi MPS
Sumber: Nawasis 2015
APBD Provinsi

## Slide 7
Chart: 
| APBN | APBD Provinsi | APBD Kab / Kota | Kontribusi Masyarakat | Public Private Partnership | Pinjaman | Hibah
2013 | 240161528322 | 26842031000 | 1422223949465 | 1049452100 | 6120683000 | 47698600000 | 12410500000
Chart: 
| APBN | APBD Provinsi | APBD Kab / Kota | Kontribusi Masyarakat | Public Private Partnership | Pinjaman | Hibah
2014 | 38092472229 | 28790560700 | 566295536953 | 1508000000 | 50000000 | 13600000000 | 27155750000
Chart: 
| APBN | APBD Provinsi | APBD Kab / Kota | Kontribusi Masyarakat | Public Private Partnership | Pinjaman | Hibah
2015 | 7180260500 | 23982000000 | 157876723060 | 0 | 0 | 0 | 0
2015
Data 17 Kab/Kota dari 6 provinsi
2013
Data 59 Kab/Kota dari 15 provinsi
2014
Data 39 Kab/Kota dari 15 provinsi
Investasi Pembangunan Sanitasi
Alokasi DIPA Kab/Kota

## Slide 8
Alokasi DPA sudah hampir sama dengan perencanaan dalam MPS. Namun apakah seluruh kegiatan yang terdapat di MPS benar-benar terangkut atau ada kegiatan baru diluar perencanaan?
Sumber pendanaan: Banyak potensi yang masih dapat digali
Sampel masih sedikit, sehingga belum menggambarkan keseluruhan kab/kota
Investasi Pembangunan Sanitasi
APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi

## Slide 9
TERIMA KASIH

## Slide 10
Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Kewilayahan
Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Kewilayahan
Rencana Investasi kab/kota
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019
Air Limbah | 11572866.1165 | 9755211.6574 | 11471203.8668
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019
Persampahan | 73169654.6497 | 10760660.0868 | 10081560.9262
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019
Drainase | 25852900.9169 | 23221136.166 | 7359486.642
Sumber. : Memorandum Program Sanitasi – Nawasis, 2015
Rp Juta
Rp Juta
Rp Juta
Anggota PPSP: 440 kab/kota
Data tersedia: 413 kab/kota